АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛДЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.03.2019 № 22 х. Болдыревка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год

В соответствии с частью 1 статьи 33 Устава муниципального образования «Болдыревское сельское поселение», постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 28.09.2018 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Болдыревского сельского поселения», Администрация Болдыревского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить [отчет](#Par34) о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации Болдыревского сельского поселения.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Болдыревского

сельского поселения А.В.Говоров

Постановление вносит

сектор экономик и финансов,

специалист 1 категории Будченко Т.В.

Приложение

к постановлению

Администрации Болдыревского сельского поселения

от 29.03.2019 № 22

Отчет

о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год

1. Результаты реализации

Ответственным исполнителем муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – Муниципальная программа) является Администрация Болдыревского сельского поселения.

Подпрограммы Муниципальной программы:

- Благоустройство территории поселения;

- Охрана окружающей среды и рациональное природопользование.

Основными целями Муниципальной программы являются:

- комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка;

- повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов;

- повышение качества жизни населения на территории Болдыревского сельского поселения.

В соответствии с постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 28.09.2018 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Болдыревского сельского поселения" постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 29.12.2017 № 122 утвержден план реализации Муниципальной программы на 2018 год.

На реализацию основных мероприятий Муниципальной программы на 2018 год предусмотрено 2709,8 тыс. рублей, в том числе средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, средств местного бюджета – 2709,8 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по Муниципальной программе составило 1499,7 тыс. рублей или 55,3%.

* 1. Результаты реализации подпрограммы 1

«Благоустройство территории поселения»

Основной целью подпрограммы «Благоустройство территории поселения» является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением порядка, повышение качества жизни населения на территории Болдыревского сельского поселения.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить задачи по поддержанию на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории поселения» на 2018 год было предусмотрено 2106,8 тыс. рублей бюджетных средств, в том числе:

из бюджета поселения –2106,8 тыс. рублей;

из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 1041,2 тыс. рублей, или 49,4%.

По итогам 2018 года в рамках реализации вышеуказанной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- на территории поселения высажены саженцы деревьев и цветов;

-проведены работы по повышению качества наружного освещения (проводилась замена лампочек в светильниках наружного освещения, оплачивались расходы за потребленную электроэнергию уличного освещения);

- проводилась уборка территорий кладбищ;

- осуществлен текущий ремонт памятников;

- проводились другие мероприятия по благоустройству территории поселения.

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей подпрограммы:

общее количество высаженных зеленых насаждений;

обеспеченность светильниками уличного освещения;

количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории.

* 1. Результаты реализации подпрограммы 2

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Основными целями подпрограммы 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» являются:

рациональное природопользование и охрана природных ресурсов;

комплексное решение вопросов, связанных с обеспечением чистоты и порядка;

повышение качества жизни населения на территории Болдыревского сельского поселения.

Условием ее достижения является решение следующих задач:

поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния поселения;

повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории поселения.

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей подпрограммы:

охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2018 год предусмотрено 603,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 458,5 тыс. рублей или 76,0 %.

В течение 2018 года на территории поселения проведено 20 субботников, в них приняли участие 340 человек.

* 1. Оценка эффективности Муниципальной программы

Результаты реализации Муниципальной программы отслеживаются через систему целевых индикаторов и их показателей.

Всего Муниципальной программой предусмотрено пять показателей.

По итогам 2018 года значение по одному показателю выполнено, по трём – перевыполнено, по одному показателю не выполнено.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы за 2018 год представлены в таблице № 1.

1.4. Сведения о результатах оценки

бюджетной эффективности реализации Муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета Болдыревского сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию Муниципальной программы за 2018 год представлены в таблице № 2.

Средства, предусмотренные на мероприятие 1.1 «Организация озеленения территории Болдыревского сельского поселения», запланированы в объеме 107,8 тыс. рублей, освоены в объеме 24,8 тыс. рублей или 23,9% от планового назначения.

Средства, предусмотренные на мероприятие 1.2 «Организация освещения улиц Болдыревского сельского поселения» освоены в сумме 690,7 тыс. рублей или 95,1 % от планового назначения.

Средства, предусмотренные на мероприятие 1.3 "Организация содержания мест захоронения" освоены в объеме 219,3 тыс. рублей или 63,6 % от плановых назначений.

Средства, предусмотренные на мероприятие 1.4 "Мероприятия по организации благоустройства территории Болдыревского сельского поселения" освоены в сумме 106,4 тыс. рублей или 11,5 %.

На реализацию мероприятий 1.5 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» средства не предусматривались.

На реализацию мероприятия 1.6 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории Болдыревского сельского поселения» средства освоены в сумме 458,5 тыс. рублей или 76,0 %.

1. Результаты реализации основных мероприятий Муниципальной программы

В результате реализации основных мероприятий по результатам 2018 года достигнуты следующие результаты:

- высажены саженцы цветов на территории поселения;

- проводились работы по обслуживанию светильников уличного освещения, производилась оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение поселения;

- проводились мероприятия по наведению порядка на территориях кладбищ;

- осуществлен ремонт памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;

- проведено 20 субботников по уборке территории от мусора;

- в школах, садиках, в учреждениях культуры проводились беседы по экологическому просвещению и формированию экологической культуры.

Сведения о реализации Муниципальной программы по итогам 2018 года представлены в таблицах №1- 3.

Информация

об изменениях, вносимых в Муниципальную программу

С целью приведения правовых актов Болдыревского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, перераспределения средств областного и местного бюджетов в 2018 году в Муниципальную программу внесены изменения постановлениями Администрации Болдыревского сельского поселения:

- от 17.01.2018 № 9 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 84»;

- от 08.02.2018 № 27 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 84»;

- от 28.06.2018 № 84 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 84»;

- от 31.10.2018 № 123 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 84».

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | | |
| 1. | Общее количество высаженных зеленых насаждений | Шт. | 300 | 50 | 65 | Саженцы деревьев высажены за счет спонсорской помощи. |
| 2. | Обеспеченность освещением | Км. | 19,7 | 19,7 | 19,7 |  |
| 3. | Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории | Шт. | 4 | 2 | 4 |  |
| 4. | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых в рамках Дней защиты от экологической опасности | Единиц | 6 | 5 | 6 |  |
| 5. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | % | 50,0 | 74,0 | 31,0 | В связи с повышением тарифов на вывоз ТКО процент сократился |

Таблица 2

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 2709,8 | 1499,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2709,8 | 1499,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории поселения» | всего | 2106,8 | 1041,2 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2106,8 | 1041,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация озеленения территории Болдыревского сельского поселения | всего | 107,8 | 24,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 107,8 | 24,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация освещения улиц Болдыревского сельского поселения | всего | 726,0 | 690,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 726,0 | 690,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация содержания мест захоронения Болдыревского сельского поселения | всего | 345,0 | 317,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 345,0 | 211,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Мероприятия по организации благоустройства территории Болдыревского сельского поселения | всего | 928,0 | 106,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 928,0 | 106,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 603,0 | 458,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 603,0 | 458,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории Болдыревского сельского поселения | всего | 603,0 | 458,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 603,0 | 458,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Организация озеленения территории Болдыревского сельского поселения | Глава АдминистрацииБолдыревского сельского поселения, специалист 1 категории по земельным и имущественным  отношениям | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | Высажены саженцы деревьев и цветов |  |
| 2. | Основное мероприятие  1.2. Организация освещения улиц Болдыревского сельского поселения | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения, специалист 1 категории по земельным и имущественным  отношениям | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Улучшение эстетическо-го облика населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевремен-ное выполнение мероприятия | Проводились мероприятия по обслуживанию светильников уличного освещения |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Организация мест захоронения | Глава АдминистрацииБолдыревского сельского поселения, специалист 1 категории по земельным и имущественным  отношениям | 01.1.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Улучшение состояния мест захоронения | Силами сотрудников Администрации Болдыревского сельского поселения проведены субботники по уборке территорий кладбищ, памятников, находящихся на территории поселения. |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4.Мероприятия по организации благоустройства территории Болдыревского сельского поселения | Глава АдминистрацииБолдыревского сельского поселения, специалист 1 категории по земельным и имущественным  отношениям | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Улучшение санитарно-эпидемиоло-гического состояния территории поселения, своевремен-ное выполнение мероприятия | Проведены рейды по выявлению свалочных очагов, осуществлены подворные обходы по соблюдению гражданами правил благоустройства поселения. |  |
| Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Глава АдминистрацииБолдыревского сельского поселения, специалист 1 категории по земельным и имущественным  отношениям | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение экологичес-кой грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприя-тия; обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов | В школах, садиках , в учреждениях культуры проведено 6 бесед по повышению экологической грамотности |  |
| 6. | Основное мероприятии 2.2.Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории Болдыревского сельского поселения | Глава АдминистрацииБолдыревского сельского поселения, специалист 1 категории по земельным и имущественным  отношениям | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Уборка территории от мусора, повышение количества населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Проведено 20 субботников по уборке территории поселения от мусора с привлечением населения поселения и организаций |  |