### Приложение

### к пояснительной записке

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации , наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории Попова А.В. | Х | Х | Х | 1375,3 | 1375,3 | 271,3 | 1104,0 Мероприятия не были реализованы, в связи с ограничениями введенными Распоряжением Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева от 16.03.2020 г. № 43 «О введении режима повышенной готовности на территории РО и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции» и Постановления Правительства РО №272 от 05.04.2020 г. «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РО в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Организация озеленения территории Болдыревского сельского поселения» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории Попова А.В. | Высажено 85 шт. саженцев деревьев. Осуществлены работы по покосу сорной растительности. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация содержания мест захоронения » | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории Попова А.В. | Проведены мероприятия по очистке прилегающий территории кладбищ от мусора. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 300,0 | 300,0 | 146,0 | 154,0 Мероприятия не были реализованы, в связи с ограничениями введенными Распоряжением Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева от 16.03.2020 г. № 43 «О введении режима повышенной готовности на территории РО и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции» и Постановления Правительства РО №272 от 05.04.2020 г. «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РО в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по организации благоустройства территории Болдыревского сельского поселения» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории Попова А.В. | Проведено 12рейдов, составлено 29 протоколов об административном правонарушении. Проведено 15 субботников по благоустройству территории поселения. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1070,5 | 1070,5 | 120,5 | 950,0 Не в полном объеме исполнены расходные обязательства по благоустройству территории поселения. Средства зарезервированы на приобретение и установку спортивной площадки. Не освоены в связи с проблемами оформления земельного участка для установки спортивной площадки из-за наложения участков. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории Попова А.В. | Совместно с детскими садами, школой проведено 6 экологических мероприятий: конкурсы сочинений, рисунков, выставки, экологические конференции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 305,0 | 305,0 | 305,0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Организация сбора и вывоза мусора на территории Болдыревского сельского поселения» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории Попова А.В. | Вывоз мусора осуществляется по графику 1 раз в неделю Региональным оператором ООО «Экострой –Дон». Ликвидирован 7 свалочный очаг. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 305,0 | 305,0 | 305,0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории Попова А.В. | Осуществлялось изготовление листовок, размещалась информация на информационных стендах и в сети Интернет на сайте Администрации поселения по экологическому просвещению населения. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х |  |

Глава Администрации Болдыревского сельского поселения                                                                                          А.В.Говоров

специалист 1 категории                                                                                                                                                       А.В. Попова.