### Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» | Глава АдминистрацииБолдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Будченко Т.В. |  |  |  | 1331,1 | 1071,4 | 1071,4 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Организация озеленения территории Болдыревского сельского поселения» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Будченко Т.В. | Произведено озеленение территории | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация освещения улиц Болдыревского сельского поселения» | Глава Админстрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров | Проведены работы по повышению качества наружного освещения (заменены лампочки в светильниках наружного освещения) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 703,7 | 703,6 | 703,6 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Организация содержания мест захоронения Болдыревского сельского поселения» | Глава АдминистрацииБолдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Будченко Т.В. | Проведены работы по обработке территорий кладбищ от клещей, произведены работы по ограждению и благоустрой-ству территории двух кладбищ в х. Болдыревка | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 331,0 | 317,1 | 317,1 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по организации благоустройства территории Болдыревского сельского поселения» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Будченко Т.В. | Проведены работы по ремонту памятников, приобретена мотокоса | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 291,6 | 45,9 | 45,9 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Будченко Т.В. |  |  |  | 534,8 | 267,7 | 267,7 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Глава АдминистрацииБолдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Будченко Т.В. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. «Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории Болдыревского сельского поселения» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Будченко Т.В. | Проведены работы по уборке территории от мусора | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 534,8 | 252,8 | 252,8 |
| 3. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Администрации Болдыревского сельского поселения                                                                                          А.В.Говоров

Заведующая сектором экономики и финансов                                                                                                                  Е.Н.Белецкая