Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П.Гризодуб, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Корчагина С.В. |  |  |  | 351,5 | 195,0 | 219,9 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Организация озеленения территории Болдыревского сельского поселения» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П.Гризодуб, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Корчагина С.В. | Высажено 14 шт. саженцев деревьев. Осуществлены работы по покосу сорной растительности. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация содержания мест захоронения » | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П.Гризодуб, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Корчагина С.В. | Проведены мероприятия по очистке прилегающей территории кладбищ от мусора. Осуществлен косметический ремонт памятников | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 19,9 | 19,9 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по организации благоустройства территории Болдыревского сельского поселения» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П.Гризодуб, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Корчагина С.В. | Проведено 4 рейда, составлено 1 протокол об административном правонарушении. Проведено 7 субботников по благоустройству территории поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 301,5 | 170,1 | 195,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П.Гризодуб, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Корчагина С.В. | Совместно с детскими садами, школой проведено 20 экологических мероприятий: конкурсы сочинений, рисунков, выставки, экологические конференции | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 46,4 | 7,1 | 42,3 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Организация сбора и вывоза мусора на территории Болдыревского сельского поселения» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П.Гризодуб, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Корчагина С.В. | Вывоз мусора осуществляется по графику 1 раз в неделю Региональным оператором ООО «Экострой –Дон». Ликвидирован 2 свалочных очагов, вывезено 2,5 тонн мусора. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 46,4 | 7,1 | 42,3 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П.Гризодуб, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Корчагина С.В. | Осуществлялось изготовление листовок, размещалась информация на информационных стендах и в сети Интернет на сайте Администрации поселения по экологическому просвещению населения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Контрольное событие программы |  | Проведено 7 экологических субботников, ликвидировано 2 свалочных очага, вывезено 2,5 тонн мусора, расчищено 2,215 км водоохранной зоны, проведен косметический ремонт памятников ветеранам ВОВ |  |  |  |  |  |

Глава Администрации Болдыревского сельского поселения                                                                                                                   А.П. Гризодуб

Специалист 1 категории                                                                                                                                                                             С.В. Корчагина