### Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2021 год по итогам 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Попова А.В. |  |  |  | 1600,3 | 230,0 | 230,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Организация озеленения территории Болдыревского сельского поселения» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Попова А.В. | Высажено 80 шт. саженцев деревьев. Осуществлены работы по покосу сорной растительности. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация содержания мест захоронения » | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Попова А.В. | Проведены мероприятия по очистки прилегающей территории кладбищ от мусора. Осуществлен косметический ремонт памятников | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 300,0 | 172,4 | 172,4 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по организации благоустройства территории Болдыревского сельского поселения» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Попова А.В. | Проведено 10 рейдов, составлено 6 протоколов об административном правонарушении. Проведено 7 субботников по благоустройству территории поселения. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1290,3 | 48,0 | 48,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Попова А.В. | Совместно с детскими садами, школой проведено 0 экологических мероприятий: конкурсы сочинений, рисунков, выставки, экологические конференции | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 245,0 | 75,0 | 88,8 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Организация сбора и вывоза мусора на территории Болдыревского сельского поселения» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Попова А.В. | Вывоз мусора осуществляется по графику 1 раз в неделю Региональным оператором ООО «Экострой –Дон». Ликвидирован 1 свалочный очаг, вывезено 15 тонн мусора. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 245,0 | 74,0 | 88,8 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Попова А.В. | Осуществлялось изготовление листовок, размещалась информация на информационных стендах и в сети Интернет на сайте Администрации поселения по экологическому просвещению населения. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Контрольное событие программы |  | Проведено 7 экологических субботников, ликвидирован 1 свалочный очаг, вывезено 15 тонн мусора, расчищено 0 км водоохранной зоны, проведен косметический ремонт памятников ветеранам ВОВ |  |  |  |  |  |

Глава Администрации Болдыревского сельского поселения                                                                                                                     А.В. Говоров

Специалист 1 категории                                                                                                                                                                                 А.В. Попова