Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023 год по итогам  2023 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Болдыревского сельского поселения» | Глава АдминистрацииБолдыревского сельского поселения А.П.Гризодуб |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2791,6 | 2720,7 | 2720,7 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Осуществление переданных полномочий Родионово-Несветайского района по осуществлению дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования Родионово-Несветайского района и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Родионово-Несветайского района | Глава АдминистрацииБолдыревского сельского поселения А.П.Гризодуб | Подготовлены сметы на: покос сорной растительнос-ти, окраску пешеходного перехода, содержание дорог в х. Нижнесоле-ный ул. Степная, ул. Зеленая; х. Болдыревка ул. Социалтстическая и ул. Гагаринская; в х. Поповка ул. Центральная и ул. Зеленая; дороги х. Поповка – х. Красильников; дороги х. Болдыревка- х. Бурбуки. Заключены контракты: Зимнее содержание дорог, содержание дорог( ремонт асфальтобетонного покрытия); ремонт дороги х. Болдыревка-х. Бурбуки; ремонт дороги х. Поповка-х. Красильников; ремонт дороги х. Поповка ул. Зеленая и ул. Центральная; ремонт дороги х. Болдыревка ул. Социалистическая и ул. Гагаринская; ремонт дороги в х. Нижнесоленый ул. Степная и ул. Зеленая; на покос сорной растительнос-ти; на покраску пешеходного перехода в х. Болдыревка. Осуществлены работыпо обработке автомобильных работ противоголо-ледными материалами | 30.08.2023 | 31.12.2023 | 2791,6 | 2720,7 | 2720,7 |
| 2. | Контрольное событие программы |  | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |  |  |  |  |  |

Глава Администрации Болдыревского сельского поселения                                                                                          А.П.Гризодуб

Заведующая сектором экономики и финансов                                                                                                                 Е.Н.Белецкая