**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Болдыревского сельского поселения**

**Родионово-Несветайский район**

 **Ростовская область**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.11. 2016 № 186 346598, х. Болдыревка

О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 28.12.2015 № 206

 В соответствии с частью 1 статьи 30 Устава муниципального образования «Болдыревское сельское поселение», постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 23.08.2013 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Болдыревского сельского поселения» Администрация Болдыревского сельского поселения

**п о с т а н о в л я ет:**

1. Приложение к постановлению Администрации Болдыревского сельского поселения от 28.12.2015 № 206 «Об утверждении план реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Болдыревского

 сельского поселения А.В.Говоров

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Болдыревского

сельского поселения

от 25.11.2016 № 186

Приложение

к постановлению

Администрации Болдыревского

сельского поселения

от 28.12.2015 № 206

План реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2016 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2016 год (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | бюджет района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Болдыревского сельского поселения» |  |  |  | 1708,5 | - | - | - | 1708,5 |  |
| Основное мероприятие 1.1.Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений на них | Глава Болдыревского сельского поселения – А.В.Говоров | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог в полном объеме | весь период | 742,2 | - | - | - | 829,0 | - |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений на них | Глава Болдыревского сельского поселения – А.В.Говоров | Увеличение отремонтированных внутрипоселковых автомобильных дорог | весь период | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. мероприяти по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений на них | Глава Болдыревского сельского поселения – А.В.Говоров | Увеличение капитально отремонтированных внутрипоселковых автомобильных дорог | весь период | 966,3 | - | - | - | 884,2 | - |
| Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по строительству и реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений на них | Глава Болдыревского сельского поселения – А.В.Говоров | Строительство и реконструкция внутрипоселковых дорог | весь период | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. Проектные работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений на них | Глава Болдыревского сельского поселения – А.В.Говоров | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог | весь период | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Болдыревского сельского поселения» |  |  |  | 50,0 | - | - | - | 45,3 | - |
| Основное мероприятие 2.1. мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Глава Болдыревского сельского поселения – А.В.Говоров | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на внутрипоселковых дорогах | Весь период | 50,0 | - | - | - | 45,3 | - |