АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛДЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2015                                            № 51                           х. Болдыревка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2015 год

В соответствии с частью 1 статьи 30 Устава муниципального образования «Болдыревское сельское поселение», постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 23.08.2013 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Болдыревского сельского поселения», Администрация Болдыревского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации Болдыревского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Болдыревского

сельского поселения                                                             А.В.Говоров

Постановление вносит

сектор экономик и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Болдыревского сельского поселения

от 29.04.2016 № 51

Отчет

о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год

## Результаты реализации

Ответственным исполнителем муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – Муниципальная программа) является Администрация Болдыревского сельского поселения.

Подпрограммы Муниципальной программы:

- «Развитие транспортной инфраструктуры Болдыревского сельского поселения»;

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Болдыревского сельского поселения»;

Основными целями Муниципальной программы являются:

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Болдыревского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.

В соответствии с постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 23.08.2013 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Болдыревского сельского поселения»  постановлением  Администрации Болдыревского сельского поселения от 29.12.2014 № 177  утвержден план реализации Муниципальной программы на 2015 год.

На реализацию основных мероприятий Муниципальной программы на 2015 год предусмотрено 1289,2 тыс. рублей, в том числе из средств:

местного бюджета – 1289,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,0  тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по Муниципальной программе составило 1205,6 тыс. рублей или 93,5 %, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 1205,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

  - Результаты реализации подпрограммы 1

«Развитие транспортной инфраструктуры Болдыревского сельского поселения»

Основной целью подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Болдыревского сельского поселения» является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

-формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Болдыревского сельского поселения;

- обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Болдыревского сельского поселения» на 2015 год было предусмотрено 1189,2 тыс. рублей бюджетных средств, в том числе:

из муниципального бюджета –1189,2 тыс. рублей;

из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 1172,0 тыс. рублей, или 98,6%.

По итогам 2015 года в рамках реализации вышеуказанной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- выполнены работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения;

- выполнены работы по капитальному ремонту внутрипоселковой дороги по ул. Красноармейская в х. Болдыревка.

  - Результаты реализации подпрограммы 2

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Болдыревского сельского поселения»

Основной целью подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Болдыревского сельского поселения» является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Условием ее достижения является  создание современной системы безопасности дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Болдыревском сельском поселении.

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей подпрограммы:

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Болдыревского сельского поселения» на 2015 год предусмотрено 100,0 тыс. рублей на установку дорожных знаков. Фактически освоено в 2015 году 33,6 тыс. рублей – установлено 7 дорожных знаков.

  - Оценка эффективности Муниципальной программы

Результаты реализации Муниципальной программы отслеживаются через систему целевых индикаторов и их показателей.

Всего Муниципальной программой предусмотрено четыре показателя.

По итогам 2015 года показатели выполнены.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы за 2015 год представлены в приложении № 1.

1.4. Сведения о результатах оценки

бюджетной эффективности реализации Муниципальной программы

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета, ресурсного обеспечения Муниципальной программы в целом за 2015 год признается удовлетворительной - составляет 93,5 %.

Сведения об использовании средств бюджета Болдыревского сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию Муниципальной программы за 2015 год представлены в приложении  № 2.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями Муниципальной программы в 2015 году представлена в приложении № 3.

Средства, предусмотренные на мероприятие 1.1 «Содержание внутрипоселковых автомобильных  дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений на них», освоены в размере 458,0 тыс. рублей (план – 475,1 тыс. рублей)  или 96,4 %.

Средства на мероприятие 1.2 «Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений на них» на 	2015 год не планировались. Все расходы планировались в мероприятии «Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений на них».

Средства, предусмотренные на мероприятие 1.3 "Мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений на них" были освоены в объеме 714,0 тыс. рублей (план – 714,1 тыс. рублей) или 99,99%.

На мероприятия 1.4 "Мероприятия по строительству, реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений на них" и 1.5. "Проектные работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений на них" расходы бюджета в 2015 году не предусмотрены.

- Результаты реализации основных мероприятий Муниципальной программы

В результате реализации основных мероприятий достигнуты следующие результаты:

-  по итогам 2015 года выполнены работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования: изготовлена сметная документация и выполнены работы по содержанию внутрипоселковых дорог:

- осуществлен ямочный ремонт внутрипоселковых дорог в х. Дарьевка и в х. Болдыревка – 1306 кв.м.;

- осуществлен текущий ремонту внутрипоселковых дорог  в х. Дарьевка ул. Молодежная  0,150 км., в х. Болдыревка:  ул. Социалистическая 0,300 км., ул.Дубовая 0,300 км., ул. Буденовская  0,250 км.

Все эти работы выполнены на общую сумму 458,0 тыс. рублей.

- осуществлен капитальный ремонт 0,245 км. внутрипоселковой дороги в х. Болдыревка ул. Красноармейская на сумму 714,0 тыс. рублей.

- установлено 7 дорожных знаков на сумму 33,6 тыс. рублей.

Сведения о  реализации Муниципальной программы по итогам  2015 года представлены в приложениях №1- 4.

Информация

об изменениях, вносимых в Муниципальную программу

С целью приведения правовых актов Болдыревского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, привлечения и перераспределения средств местного бюджета в 2015 году в Муниципальную программу внесены изменения постановлениями Администрации Болдыревского сельского поселения:

- от 26.12.2014 № 166 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 89»;

- от 30.01.2015 № 10 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 89»;

- от 31.03.2015 № 41 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 89»;

- от 31.07.2015 № 121 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 89»;

- от 30.11.2015 № 180 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 89»;

- от 28.12.2015 № 214 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 89».

Приложение № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Болдыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Количество километров (капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 0,619 | 0,2 | 0,245 | Осуществлен выборочный капитальный ремонт внутрипоселковой дороги в х. Болдыревка ул.Красноармейская. |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 51,5 | 52,6 | 50,6 | Улучшение планового показателя произошло за счет выполнения капитального ремонта, работ по ямочному ремонту, текущему ремонту внутрипоселковых дорог. |
| 4. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Болдыревского сельского поселения» |
| 1.1 | Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Количество километров (капитально отремонтирован-ных автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 0,619 | 0,2 | 0,245 | Осуществлен выборочный капитальный ремонт внутрипоселковой дороги в х. Болдыревка ул.Красноармейская |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Болдыревского сельского поселения» |
| 2.1 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - |  |

Приложение № 2

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 1289,2 | 1205,6 |
|  |  | местный бюджет | 1289,2 | 1205,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Болдыревского сельского поселения» | всего | 1189,2 | 1172,0 |
|  |  | местный бюджет | 1189,2 | 1172,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений на них | всего | 475,1 | 458,0 |
|  |  | местный бюджет | 475,1 | 458,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия по ремонту внутрипоселковых дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений на них | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений на них | всего | 714,1 | 714,0 |
|  |  | местный бюджет | 714,1 | 714,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Мероприятия по строительству и реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений на них | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  | всего |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Проектные работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений на них | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Болдыревского сельского поселения» | всего | 100,0 | 33,6 |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 33,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | всего | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

| Приложение № 3 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений на них | -415,9 | Уточнение средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы | Постановления Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.01.2015 № 10 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 89», постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 31.03.2015 № 41 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 89», постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 31.07.2015 № 121 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 89», постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.11.2015 № 180 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 89». |
| Мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений на них | +690,3 | Уточнение средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы | Постановления Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.01.2015 № 10 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 89», постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 31.03.2015 № 41 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 89», постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 31.07.2015 № 121 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 89», постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.11.2015 № 180 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 89». |
| Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | +90,0 |  | Постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 31.03.2015 № 41 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 89». |
| ВСЕГО: | +364,4 |  |  |

Приложение № 4

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Болдыревского сельского поселения» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений на них | Глава Болдыревского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | содержание сети внутрипоселковых автомо-бильных дорог в полном объ-еме | Осуществлен текущий ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Буденовская, ул. Дубовая, ул. Социалистическая в х. Болдыревка, по ул. Молодежная в х. Дарьевка |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений на них | Глава Болдыревского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Текущий ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог | Мероприятия проведены в рамках мероприятий по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Мероприяти по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений на них | Глава Болдыревского сельского поселения | 01.1.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Капиталь-ный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Красноармейской в х. Болдыревка | Осуществлен выборочный капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Красноармейская в х. Болдыревка |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4.Мероприятия по строительству и реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений на них | Глава Болдыревского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Не планирова-лись работы в 2015 году | Работы в 2015 году не проводились |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. Проектные работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений на них | Глава Болдыревского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Не планирова-лись работы в 2015 году | Работы в 2015 году не проводились |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Болдыревского сельского поселения» |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Глава Болдыревского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспорт-ных происшест-вий на дорогах местного значения | За 2015 год на территории поселения дрожно-транспортные мероприятия не зафиксированы |  |