АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛДЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2016                                            № 54                           х. Болдыревка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015 год

В соответствии с частью 1 статьи 30 Устава муниципального образования «Болдыревское сельское поселение», постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 23.08.2013 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Болдыревского сельского поселения», Администрация Болдыревского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015 год согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации Болдыревского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Болдыревского

сельского поселения                                                             А.В.Говоров

Постановление вносит

сектор экономик и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Болдыревского сельского поселения

от 29.04.2016 № 54

Отчет

о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015 год

## Результаты реализации

Ответственным исполнителем муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – Муниципальная программа) является Администрация Болдыревского сельского поселения.

Подпрограммы Муниципальной программы:

- Благоустройство территории поселения;

- Охрана окружающей среды и рациональное природопользование.

Основными целями Муниципальной программы являются:

- комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка;

- повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов;

- повышение качества жизни населения на территории Болдыревского сельского поселения.

В соответствии с постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 23.09.2013 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Болдыревского сельского поселения" постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 29.12.2014 № 173 утвержден план реализации Муниципальной программы на 2015 год.

На реализацию основных мероприятий Муниципальной программы на 2015 год предусмотрено 905,1 тыс. рублей, в том числе средств областного бюджета – 110,0 тыс. рублей, средств местного бюджета – 795,1 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по Муниципальной программе составило 878,8 тыс. рублей или 97,1 %, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 794,8 тыс. рублей или 99,96 %;

областного бюджета – 84,0 тыс. рублей или 76,4 %;

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Причиной не освоения  средств  за счет средств областного бюджета является  экономия  в сумме 26,0 тыс. рублей, образовавшаяся в результате проведения закупок методом запроса котировок детского игрового комплекса.

  - Результаты реализации подпрограммы 1

«Благоустройство территории поселения»

Основной целью подпрограммы «Благоустройство территории поселения» является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением порядка, повышение качества жизни населения на территории Болдыревского сельского поселения.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить задачи по поддержанию на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории поселения» на 2015 год было предусмотрено 799,9 тыс. рублей бюджетных средств, в том числе:

из бюджета  поселения –689,9 тыс. рублей;

из областного бюджета – 110,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 773,7 тыс. рублей, или 96,7%.

Причиной не освоения  средств  за счет средств областного бюджета является  экономия средств в сумме 26,0 тыс. рублей, образовавшаяся в результате проведения закупок методом запроса котировок.

По итогам 2015 года в рамках реализации вышеуказанной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- на территории поселения высажены саженцы деревьев и цветов;

-проведены работы по повышению качества наружного освещения (проводилась замена лампочек в светильниках наружного освещения, оплачивались расходы за потребленную электроэнергию уличного освещения);

-проводилась уборка территорий кладбищ;

- осуществлен текущий ремонт памятников;

- приобретено детское игровое оборудование за счет средств областного бюджета;

- приобретено детское игровое оборудование за счет средств местного бюджета;

- проводилась дезинфекция воды в общественных колодцах;

- проводились другие мероприятия по благоустройству территории поселения.

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей подпрограммы:

общее количество высаженных зеленых насаждений;

обеспеченность светильниками уличного освещения;

количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории.

  - Результаты реализации подпрограммы 2

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Основными целями подпрограммы 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» являются:

рациональное природопользование и охрана природных ресурсов;

комплексное решение вопросов, связанных с обеспечением чистоты и порядка;

повышение качества жизни населения на территории Болдыревского сельского поселения.

Условием ее достижения является  решение следующих задач:

поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния поселения;

повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории поселения.

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей подпрограммы:

охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2015 год предусмотрено 105,2 тыс. рублей. Фактически освоено 105,2 тыс. рублей или 100,0%.

В течение 2015 года на территории поселения проведено 14 субботников, в них приняли участие 335 человек.

  - Оценка эффективности Муниципальной программы

Результаты реализации Муниципальной программы отслеживаются через систему целевых индикаторов и их показателей.

Всего Муниципальной программой предусмотрено пять показателей.

По итогам 2015 года значение по всем показателям выполнено.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы за 2015 год представлены в таблице № 1.

1.4. Сведения о результатах оценки

бюджетной эффективности реализации Муниципальной программы

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного и местного бюджетов ресурсного обеспечения Муниципальной программы в целом за 2015 год признается удовлетворительной.

Сведения об использовании средств бюджета Болдыревского сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию Муниципальной программы за 2015 год представлены в таблице  № 2.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями Муниципальной программы в 2015 году представлена в таблице № 3.

Средства, предусмотренные на мероприятие 1.1 «Организация озеленения территории Болдыревского сельского поселения», освоены в полном объеме.

Средства, предусмотренные на мероприятие 1.2 «Организация освещения улиц Болдыревского сельского поселения» освоены в сумме 533,6 тыс. рублей или 99,98 % от  планового назначения.

Средства, предусмотренные на мероприятие 1.3 "Организация содержания мест захоронения" освоены в объеме 29,9 тыс. рублей или 99,7 % от плановых назначений.

Средства, предусмотренные на мероприятие 1.4 "Мероприятия по организации благоустройства территории Болдыревского сельского поселения"  освоены в сумме 205,3 тыс. рублей или 88,7 %. Образовалась экономия денежных средств в сумме 26,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в результате проведенных закупок детского игрового комплекса.

На реализацию мероприятий 1.5 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» средства не предусматривались.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия 1.6 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории Болдыревского сельского поселения» освоены в полном объеме.

- Результаты реализации основных мероприятий Муниципальной программы

В результате реализации основных мероприятий по результатам 2015 года достигнуты следующие результаты:

- высажены саженцы цветов на территории поселения;

- проводились работы по обслуживанию светильников уличного освещения, производилась оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение поселения;

- проводились мероприятия по наведению порядка на территориях кладбищ;

- осуществлен ремонт памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;

- приобретено детское игровое оборудование за счет средств областного бюджета;

- приобретено детское игровое оборудование за счет средств местного бюджета;

- проводилась дезинфекция воды в общественных колодцах;

- проведено 14 субботников по уборке территории от мусора;

- в школах и садиках проводились беседы по экологическому просвещению и формированию экологической культуры.

Сведения о  реализации Муниципальной программы по итогам  2015 года представлены в таблицах №1- 4.

Информация

об изменениях, вносимых в Муниципальную программу

С целью приведения правовых актов Болдыревского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, перераспределения средств областного и  местного бюджетов в 2015 году в Муниципальную программу внесены изменения постановлениями Администрации Болдыревского сельского поселения:

- от 26.12.2014 № 161 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 84»;

- от 30.01.2015 № 12 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 84»;

- от 24.04.2015 № 54 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 84»;

- от 30.06.2015 № 97 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 84»;

- от 24.08.2015 № 134 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 84»;

- от 30.09.2015 № 142 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 84»;

- от 28.12.2015 № 221 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 84».

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1. | Общее количество высаженных зеленых насаждений | Шт. | 95 | 95 | 98 | Саженцы деревьев высажены за счет спонсорской помощи. |
| 2. | Обеспеченность освещением | Км. | 19,7 | 19,7 | 19,7 |  |
| 3. | Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории | Шт. | 1 | 3 | 3 |  |
| 4. | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых в рамках Дней защиты от экологической опасности | Единиц | 5 | 6 | 6 |  |
| 5. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | % | 91,2 | 91,2 | 91,2 |  |

### Таблица 2

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 905,1 | 878,8 |
|  |  | областной бюджет | 110,0 | 84,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 795,1 | 794,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории поселения» | всего | 799,9 | 773,7 |
|  |  | областной бюджет | 110,0 | 84,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 689,9 | 689,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация озеленения территории Болдыревского сельского поселения | всего | 4,8 | 4,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 4,8 | 4,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация освещения улиц Болдыревского сельского поселения | всего | 533,7 | 533,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 533,7 | 533,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация содержания мест захоронения Болдыревского сельского поселения | всего | 30,0 | 29,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 29,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Мероприятия по организации благоустройства территории Болдыревского сельского поселения | всего | 231,4 | 205,3 |
|  |  | областной бюджет | 110,0 | 84,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 121,4 | 121,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 105,2 | 105,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 105,2 | 105,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории Болдыревского сельского поселения | всего | 105,2 | 105,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 105,2 | 105,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

| Таблица 3 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015 год |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Содержание мест захоронения | +25,0 | Уточнение средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы | Постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 24.04.2015 № 54 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 84», постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.06.2015 № 97 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 84» |
| Мероприятия по организации благоустройства территории Болдыревского сельского поселения | +196,4 | Уточнение средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы | Постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 21.02.2014 № 15 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 84» |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории Болдыревского сельского поселения | +85,2 | Уточнение средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы | Постановления Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.01.2015 № 12 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 84», постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 28.12.2015 № 221 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 84» |
| ВСЕГО: | +306,6 |  |  |

### Таблица 4

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Организация озеленения территории Болдыревского сельского поселения | Глава Болдыревского сельского поселения, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | Высажены саженцы деревьев и цветов |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Организация освещения улиц Болдыревского сельского поселения | Глава Болдыревского сельского поселения, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Улучшение эстетическо-го облика населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевремен-ное выполнение мероприятия | Проводились мероприятии по обслуживанию светильников уличного освещения | Не исполнение плановых назначений по поступле-нию средств в дорожный фонд Болдырев-ского сельского поселения |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Организация мест захоронения | Глава Болдыревского сельского поселения, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям | 01.1.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Улучшение состояния мест захоронения | Силами сотрудников Администрации Болдыревского сельского поселения проведены субботники по уборке территорий кладбищ, находящихся на территории поселения | Не исполнение плановых назначений по поступле-нию средств в дорожный фонд Болдырев-ского сельского поселения |
| 4. | Основное мероприятие 1.4.Мероприятия по организации благоустройства территории Болдыревского сельского поселения | Глава Болдыревского сельского поселения, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Улучшение санитарно-эпидемиоло-гического состояния территории поселения, своевремен-ное выполнение мероприятия | Изготовлено и установлено 4 колодезных сруба на общественные колодцы, проведена дезинфекция воды в общественных колодцах, проводились работы по ремонту памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны |  |
| Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Глава Болдыревского сельского поселения, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение экологичес-кой грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприя-тия; обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов | В школах и садиках проведено 5 бесед по повышению экологической грамотности |  |
| 6. | Основное мероприятии 2.2.Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории Болдыревского сельского поселения | Глава Болдыревского сельского поселения, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Уборка территории от мусора, повышение количества населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Проведено 10 субботников по уборка территории поселения от мусора с привлечением населения поселения и организаций |  |