**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Болдыревского сельского поселения**

**Родионово-Несветайский район**

 **Ростовская область**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.12. 2022 № 147 346598, х. Болдыревка

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

 на 2023 год

 Руководствуясь Уставом муниципального образования «Болдыревское сельское поселение», постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 28.09.2018 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Болдыревского сельского поселения» Администрация Болдыревского сельского поселения

**п о с т а н о в л я ет:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Болдыревского

 сельского поселения А.П.Гризодуб

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Болдыревского

сельского поселения

от 28.12.2022 № 147

План реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2023 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | бюджет района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Болдыревского сельского поселения» |  |  |  | 2766,9 | 2766,9 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.Осуществление переданных полномочий Родионово-Несветайского района по осуществлению дорожной деятельсности в части содержания автомобильных дорог общего пользования Родионово-Несветайского и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Родионово-Несветайского района | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения – А.П.Гризодуб | Содержание автомобильных дорог  | весь период | 2766,9 | 2766,9 | - | - | - | - |