**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Болдыревского сельского поселения**

**Родионово-Несветайский район**

**Ростовская область**

**Российская Федерация**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14.06.2023 № 80 346598, х. Болдыревка

О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 28.12.2022 № 151

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Болдыревское сельское поселение», в соответствии с постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 28.09.2018 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Болдыревского сельского поселения» Администрация Болдыревского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 28.12.2022 № 151 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Болдыревского сельского поселения» на 2023 год» изменения согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Болдыревского

сельского поселения А.П.Гризодуб

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Болдыревского

сельского поселения

от 14.06.2023 № 80

Приложение

к постановлению

Администрации Болдыревского

сельского поселения

от 28.12.2022 № 151

План реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Болдыревского сельского поселения»

на 2023 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. рублей) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | бюджет района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие и содержание коммунального хозяйства» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения – А.П.Гризодуб |  |  | 966,8 | - | 52,7 | - | 914,1 | - |
| Основное мероприятие 1.1. Организация в границах Болдыревского сельского поселения газоснабжения населения | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения – А.П.Гризодуб | Повышение удовлетворенности населения Болдыревского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | весь период | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Организация освещения улиц Болдыревского сельского поселения | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения – А.П.Гризодуб | Улучшение эстетического облика населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятий | весь период | 966,8 | - | 52,7 | - | 914,1 | - |