Проект

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# БОЛДЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## ___2023                                          № __                         346598, х. Болдыревка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Болдыревского сельского поселения                                              «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год

В соответствии постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 28.09.2018 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Болдыревского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Болдыревское сельское поселение», Администрация Болдыревского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Болдыревского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста 1 категории Корчагину С.В.

Глава Администрации

Болдыревского сельского поселения                                      А.П.Гризодуб

Постановление вносит

специалист 1 категории Корчагина С.В.

Приложение

к постановлению

Администрации Болдыревского сельского поселения

от    ____2023  № __

Отчет

о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год

## Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

Ответственным исполнителем муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее - Муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 31.10.2018 № 121 является Администрация Болдыревского сельского поселения.

Подпрограммы Муниципальной программы:

- «Благоустройство территории поселения»;

- «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Основными целями Муниципальной программы являются:

- комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения.

Ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- Высажено 50 шт. саженцев деревьев. Осуществлены работы по покосу сорной растительности.

- Проведены мероприятия по очистке прилегающей территории кладбищ от мусора.  Осуществлен косметический ремонт памятников ВОВ.

- Проведено 15 субботников по благоустройству территории поселения.

- Расчищено 3 км водоохранной зоны, вывезено 1,6  тонн мусора. Ликвидирован 1 свалочный очаг.

- Совместно с детскими садами, школами проведено 35 экологических мероприятий: конкурсы сочинений, выставки рисунков, экологические конференции.

- Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектов (программ), а также сведения о достижении контрольных событий Муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство территории поселения» предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Организация озеленения территории Болдыревского сельского поселения» выполнено в полном объеме. Произведена посадка 50 саженцев деревьев, осуществлены работы по покосу сорной растительности.

Основное мероприятие 1.2 «Организация содержания мест захоронения» выполнено в полном объеме. Произведены работы по очистке прилегающей территории кладбищ от мусора. Осуществлен косметический ремонт памятникам воинам, погибшим в годы ВОВ.

Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по организации благоустройства территории Болдыревского сельского поселения». Работы выполнены частично. Проведено 8 рейдов, составлено 8 протоколов об административных правонарушениях по вопросам благоустройства территории поселения. Проведено 15 субботников по благоустройству территории поселения.

В рамках подпрограммы 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Организация сбора и вывоза мусора на территории Болдыревского сельского поселения» выполнено в полном объеме. Вывоз мусора осуществляется по графику 1 раз в неделю Региональным оператором «Экострой-Дон». Ликвидирован 1 свалочный очаг.

Основное мероприятие «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» выполнено в полном объеме. Осуществлялось изготовление листовок, размещалась информация на информационных стендах и в сети Интернет на официальном сайте Администрации Болдыревского сельского поселения по экологическому просвещению населения. Проводились беседы в школах, садиках.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также
контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации Муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации Муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации Муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

своевременное выделение средств на благоустройство и охрану окружающей среды позволило выполнить комплекс мероприятий по улучшению санитарного состояния территории поселения, что в свою очередь привело к снижению социальной напряженности среди населения поселения.

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию Муниципальной программы на 2022 год составил 702,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 702,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Болдыревского сельского поселения  от 24 декабря 2021 года № 20 «О бюджете Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024годов» с учетом внесенных изменений составил 702,7 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью –702,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

бюджет поселения – 702,7 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 562,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного бюджета -  0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;

бюджет поселения – 562,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники  - 0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета
поселения составил  139,8 тыс. рублей. Средства зарезервированы на приобретение и установку мемориальных плит с именами погибших воинов в годы Великой Отечественной войны.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы за  2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации Муниципальной программы.

5.Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Всего Муниципальной программой предусмотрено 8 показателей, фактическое значение всех показателей соответствует плановым назначениям.

Показатель 1. «Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов» - плановое значение – «70,0», фактическое значение – «70,0».

Показатель 2 «Процент привлечения организаций к работам по благоустройству» - плановое значение – «85,0», фактическое значение – «85,0».

Показатель 3. «Количество проведенных субботников по уборке территории сельского поселения» - плановое значение – «15», фактическое значение – «15».

Показатель 4. «Общее количество высаженных зеленых насаждений» - плановое значение «50», фактическое значение – «50».

Показатель 5 «Доля содержания мест захоронений (кладбищ) от общего количества» - плановый показатель – «100,0», фактическое значение – «100,0».

Показатель 6 «Доля выполненного ремонта объектов благоустройства (памятников, детских площадок) от общего количества» - плановый показатель – «100,0», фактическое значение – «100,0».

Показатель 7 «Количество убранных свалочных очагов на территории сельского поселения» - плановый показатель – «1», фактическое значение – «1».

Показатель 8 «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности» - плановое значение – «5», фактическое значение – «35».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы , подпрограмм Муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации Муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

Муниципальной программы

Эффективность Муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 –1;

степень достижения целевого показателя 4 – 1;

степень достижения целевого показателя 5 – 1;

степень достижения целевого показателя 6. – 1;

степень достижения целевого показателя  7 – 1;

степень достижения целевого показателя  8 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 8/8= 1,0 (значение для расчета), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 0,88, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет  -  1,0 (фактическое значение/плановое значение).

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в 2022 году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

562,9 тыс. рублей / 702,7 тыс. рублей = 0,80

  - Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет
средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы:

1,0/ 0,80 = 1,25, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0  х  0,5 + 0,80 х  0,3 + 1,25  х 0,2 = 0,99 ,  в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение № 1

к Отчету о реализации

муниципальной программы

Болдыревского сельского поселения

«Благоустройство территории поселения,

охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» за 2022 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также
контрольных событий муниципальной программы Болдыревского сельского поселения

«Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство территории поселения» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения, специалист 1 категории Корчагина С.В. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Организация озеленения территории Болдыревского сельского поселения | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения, специалист 1 категории Корчагина С.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | Высажено 50 шт. саженцев деревьев. Осуществлены работы по покосу сорной растительности. |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Содержание мест захоронения | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения, специалист 1 категории Корчагина С.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Надлежащее содержание мест захоронения | Проведены мероприятия по очистке прилегающей территории кладбищ от мусора и сорной растительности. |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 Мероприятия по организации благоустройства территории Болдыревского сельского поселения | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения, специалист 1 категории Корчагина С.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | Проведено 8 рейдов, составлено 8 протоколов об административном правонарушении по благоустройству территории поселения. Проведено 15 субботников по благоустройству территории поселения. |  |
|  | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения, специалист 1 категории Корчагина С.В. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1 Организация сбора и вывоза на территории Болдыревского сельского поселения | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения, специалист 1 категории Корчагина С.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Надлежащее содержание территории поселения | Вывоз мусора осуществляется по графику 1 раз в неделю Региональным оператором ООО «Экострой-Дон». Ликвидирован 1 свалочный очаг |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.2 Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения, специалист 1 категории Корчагина С.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение экологической грамотности; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение о состоянии окружающей среды и природных ресурсов | Осуществлялось изготовление листовок, размещалась информация на информационных стендах и в сети Интернет на официальном сайте Администрации Болдыревского сельского поселения по экологическому просвещению населения. |  |

Приложение № 2

к Отчету о реализации

муниципальной программы

Болдыревского сельского поселения

«Благоустройство территории поселения,

охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» за 2022 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 702,7 | 702,7 | 562,9 |
|  | бюджет поселения | 702,7 | 702,7 | 562,9 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» | Всего | 663,8 | 663,8 | 554,1 |
|  | бюджет поселения | 663,8 | 663,8 | 554,1 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Организация озеленения территории Болдыревского сельского поселения» | Всего | 9,0 | 9,0 | 1,7 |
|  | бюджет поселения | 9,0 | 9,0 | 1,7 |
|  | областной бюджет | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | внебюджетные источникик | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Организация содержания мест захоронения» | Всего | 52,5 | 52,5 | 19,4 |
|  | бюджет поселения | 52,5 | 52,5 | 19,4 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |

| Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по организации благоустройства территории Болдыревского сельского поселения» | Всего | 602,3 | 602,3 | 533,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет поселения | 602,3 | 602,3 | 533,0 |
|  | областной бюджет | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | внебюджетные источникик | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 38,9 | 38,9 | 8,8 |
|  | бюджет поселения | 38,9 | 38,9 | 8,8 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация сбора и вывоза мусора на территории Болдыревского сельского поселения» | Всего | 38,9 | 38,9 | 8,8 |
|  | бюджет поселения | 38,9 | 38,9 | 8,8 |
|  | областной бюджет | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 3

к Отчету о реализации

муниципальной программы

Болдыревского сельского поселения

«Благоустройство территории поселения,

охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Болдыревского сельского поселения

«Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1. | Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | процент | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 2. | Процент привлечения организаций к работам по благоустройству | процент | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  |
| 3. | Количество проведенных субботников по уборке территории сельского поселения | шт. | 9 | 15 | 15 |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» |
| 1.1. | Общее количество высаженных зеленых насаждений | Шт. | 85 | 50 | 50 |  |
| 1.2. | Доля содержания мест захоронения (кладбищ) от общего количества | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.3. | Доля выполненного ремонта объектов благоустройства (памятников, детских площадок) от общего количества | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1.4. | Количество убранных свалочных очагов на территории сельского поселения | Шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.5. | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности | Единиц | 5 | 5 | 35 |  |