# Проект

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# БОЛДЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## _____2024                                       № __                            346598, х. Болдыревка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 28.09.2018 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Болдыревского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Болдыревское сельское поселение», Администрация Болдыревского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год согласно приложению.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Болдыревского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Болдыревского сельского поселения                                                А.П.Гризодуб

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Болдыревского сельского поселения

от ____2024 № __

Отчет

о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Болдыревского сельского поселения, а так же повышения уровня безопасности дорожного движения  утверждена постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 31.10.2018 № 130 муниципальная программа Болдыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы» постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Болдыревского сельского поселения.

Средства на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году  запланированы в сумме 2791,6 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило – 2720,7 тыс. рублей или 97,5 процента от плановых назначений.

2. Результаты реализации основных мероприятий

Реализация основных мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Болдыревского поселения» в 2023 году:

Основное мероприятие 1.1. «Осуществление переданных полномочий Родионово-Несветайского района по осуществлению дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования Родионово-Несветайского района и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов сельских поселений: выполнены следующие мероприятия:

1) осуществлено выравнивания основания дороги х. Болдыревка-х. Бурбуки;

2) осуществлено выравнивания основания дороги х. Поповка-х. Красильников;

3) осуществлено выравнивания основания дороги х. Поповка ул. Зеленая, ул. Центральная;

4) осуществлено выравнивания основания дороги х. Нижнесоленый ул. Степная, ул. Зеленая;

5) осуществлено выравнивания основания дороги х. Болдыревка-х. Бурбуки;

6) осуществлено скашивание травы на автомобильных дорогах Болдыревского сельского поселения;

7) выполнены работы по окраске наземного пешеходного перехода в х. Болдыревка ул. Октябрьская;

8) осуществлен ямочный ремонт дорог: х. Болдыревка ул. Октябрьская;

9) осуществлены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (расчистка дорог от снега; распределение противогололедных материалов).

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также
контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

05 августа 2022г. между Администрацией Болдыревского сельского поселения и Администрацией Родионово-Несветайского района заключено соглашения № 2 о передаче осуществления части полномочий в области дорожной деятельности (далее – соглашение), с учетом внесенных изменений.

Своевременное выделение средств на содержание дорожного хозяйства позволило выполнить комплекс мероприятий по улучшению состояния дорог Болдыревского сельского поселения, что в свою очередь привело к повышению уровня жизни населения.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 2791,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства  областного бюджета –  0,0 тыс. рублей;

средства  районного бюджета –  2791,6 тыс. рублей;

средства местного бюджета –  0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов от 27.12.2022 № 54 «О бюджете Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 2791,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2791,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства  областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства  районного бюджета – 2791,6 тыс. рублей;

средства местного бюджета –  0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2720,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства  областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства  районного бюджета –  2720,7 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 70,9 тыс. рублей. Не освоение средств связано с резервированием средств на зимнее содержание дорог.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

Протяженность сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение «32,6», фактическое значение «32,6».

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года – плановое значение – «16,1», фактическое значение – «16,1».

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года – плановое значение – «49,4», фактическое значение – «49,4».

Содержание сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения в состоянии, пригодном для эксплуатации– плановое значение – «32,6», фактическое значение – «61,3».

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании степени достижения целевых показателей, степени реализации основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 3 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 4 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,0.

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2720,7 тыс. рублей / 2791,6 тыс. рублей = 0,98.

  - Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы:

1,0/0,98 = 1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2023 года объемы ассигнований, предусмотренные 
на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Болдыревского сельского поселения. Произведенные в 2023 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году не привлекались.

Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию муниципальной программы, в 2023 году освоены на 97,5%.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Болдыревского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры Болдыревского сельского поселения» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Осуществление переданных полномочий Родионово-Несветайского района по осуществлению дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования Родионово-Несветайского района и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов сельских поселений | Администрация Болдыревского сельского поселения | 31.12.2023 | 05.08.2023 | 31.12.2023 | 2791,6 | 2720,7 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Болдыревского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Болдыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | всего | 2791,6 | 2791,6 | 2720,7 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 2791,6 | 2791,6 | 2720,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Болдыревского сельского поселения» | всего | 2791,6 | 2791,6 | 2720,7 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты района | 2791,6 | 2791,6 | 2720,7 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Болдыревского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Болдыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Протяженность сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 32,6 | 32,6 | 32,6 |  |
| 2. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | километров | 16,1 | 16,1 | 16,1 |  |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующим нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | процентов | 49,4 | 49,4 | 49,4 |  |
| 4. | Содержание сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения в состоянии, пригодном для эксплуатации | километров | 61,3 | 32,6 | 61,3 | Осуществлялось содержание и ремонт автомобильных дорог в границах и вне границ населенных пунктов поселения |