### Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год по итогам  1 полугодия 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Болдыревского сельского поселения» | Глава Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров |  |  |  | 1708,5 | 310,7 | 1194,9 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений на них» | Глава Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров | Содержание внутрипосел-ковых автомобиль-ных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения осуществляет-ся в соответствии с заключенными контрактами, договорами | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 742,2 | 310,7 | 310,7 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений на них» | Глава Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений на них» | Глава Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров | Заключен контракт на проведение капитального ремонта внутрипоселковой дороги по улице Красноармей-ской в х. Болдыревка | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 966,3 | - | 884,2 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Мероприяти по строительству и реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений на них» | Глава Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров | На 2014 год работы не планировались | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 «Проектные работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Болдыревского сельского поселения и искусственных сооружений на них" | Глава Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров | На 2014 год работы не планировались | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Болдыревского сельского поселения» | Глава Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров |  |  |  | 50,0 | 45,2 | 45,2 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» | Глава Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров | Приобретен и установлен светофор на пешеходном переходе в х. Болдыревка | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 50,0 | 45,2 | 45,2 |
| 3. | Контрольное событие программы |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |

Глава Болдыревского сельского поселения                                                                                          А.В.Говоров

Заведующая сектором экономики и финансов                                                                                     Е.Н.Белецкая