
[image: image1.png]



Проект   

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛДЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___2026                                   № __                                             х. Болдыревка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 
за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 06.08.2024 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Болдыревского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Болдыревское сельское поселение», Администрация Болдыревского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Болдыревского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 

Болдыревского сельского поселения                                   А.П.Гризодуб

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Болдыревского сельского поселения

от ___2026 № __

Отчет

 о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, обеспечению экологической безопасности, повышению качества жизни населения Болдыревского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благо-устройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 31.10.2018 № 121 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1.
Высажено 50 шт. саженцев деревьев. Осуществлены работы по покосу сорной растительности.

2.
Проведены мероприятия по очистке прилегающей территории кладбищ от мусора.  Осуществлен косметический ремонт памятников ВОВ.

3.
Проведено 15 субботников по благоустройству территории поселения.

4.
Ликвидирован 1 свалочный очаг.

5.
Совместно с детскими садами, школами проведено 5 экологических мероприятий: конкурсы сочинений, выставки рисунков, экологические конференции, беседы.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов)
Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий ее структурных элементов.
Муниципальная программа включает в себя следующие комплексы процессных мероприятий:

- «Благоустройство территории поселения»; 

- «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории поселения» предусмотрена реализация 4 мероприятий и 7 контрольных точек.

1) Мероприятия (результат) «Выполнены мероприятия по озеленению территории Болдыревского сельского поселения». По итогам 2025 года по данному мероприятию осуществлены работы по высадке цветов на памятниках;

2) Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по содержанию мест захоронения». По итогам 2025 года выполнены работы по обработке территорий кладбищ от клещей;

3) Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по благоустройству территории Болдыревского сельского поселения». По данному мероприятию по итогам 2025 годы выполнены работы по текущему ремонту памятников и детских площадок. Приобретены гранитные плиты на памятник в х. Дарьевка. Проведены субботники по наведению порядка на территории поселения.

4) Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по приобретению и установке детского игрового комплекса». Для реализации данного мероприятия был заключен контракт на поставку и установку детского игрового оборудования в х. Дарьевка. Поставка и установка детского оборудования осуществлена.

По итогам 2025 года достигнуты 7 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 2, в установленный срок – 5, с нарушением установленного срока – 0.

Высажены цветы на памятниках -  апрель 2025 года (контрольная точка 1.1.);

Заключен договор на противоклещевую обработку кладбищ (контрольная точка 1.2.1).

Осуществлена противоклещевая обработка кладбищ (контрольная точка 1.2.2);

Заключен контракт на поставку и установку детского игрового комплекса, приобретены строительные материалы на ремонт памятников и детских площадок (контрольная точка 1.3.1).

Выполнен текущий ремонт памятников и детских площадок (контрольная точка 1.3.2).

          В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата) и 2 контрольные точки.
1) Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов на территории Болдыревского сельского поселения». Для реализации данного мероприятия был заключен контракт 

на предоставление услуг организации мест первичного сбора отработанных ртутных ламп, с их последующим вывозом и передачей на утилизацию. Кроме это приобретены мешки для сбора мусора.

2) Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды». В школах поселения проведены 5 бесед по экологическому просвещению и формированию экологической культуры.

По итогам 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 1, в установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 0.

Заключен контракт на предоставление услуг организации мест первичного сбора отработанных ртутных ламп, с их последующим вывозом и передачей на утилизацию. (контрольная точка 1.1.);

В школах проведены 5 бесед по экологическому просвещению и формированию экологической культуры. (контрольная точка 1.2.);
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

       В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы: 

своевременное выделение средств на благоустройство и охрану окружающей среды позволило выполнить комплекс мероприятий по улучшению санитарного состояния территории поселения;
постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы, который обеспечил достижение основных ее параметров в рамках выделенных на эти цели средств областного и местного бюджетов.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной про-граммы на 2025 год составил 1014,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 600,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 414,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

         План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Болдыревского сельского поселения  от 26 декабря 2024 года № 118 «О бюджете Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» с учетом внесенных изменений составил 1014,9 тыс. рублей.                                                                                                                                                                                                                              

         В соответствии со сводной бюджетной росписью –1014,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

         федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

         областной бюджет – 600,0 тыс. рублей;

         бюджет поселения –414,9 тыс. рублей;
        внебюджетные источники -0,0 тыс. руб.
         Исполнение расходов по муниципальной программе составило 999,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

         федеральный бюджет -  0,00 тыс. рублей;

         областной бюджет - 600,00 тыс. рублей;

         бюджет поселения – 399,6 тыс. рублей;

         внебюджетные источники  - 0,00 тыс. рублей.

      Объем невостребованных бюджетных средств составило 15,3 тыс. рублей.
          Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы, и её структурных элементов за 2025 год

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы предусмотрено 8 показателей, фактическое значение всех показателей соответствует плановым назначениям.

Показатель 1. «Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов» - плановое значение – «72,0», фактическое значение – «72,0».

Показатель 2 «Процент привлечения организаций к работам по благоустройству» - плановое значение – «85,0», фактическое значение – «85,0».

Показатель 3. «Количество проведенных субботников по уборке территории сельского поселения» - плановое значение – «15», фактическое значение – «15».

Показатель 4. «Общее количество высаженных зеленых насаждений» - плановое значение «50», фактическое значение – «50».

Показатель 5 «Доля содержания мест захоронений (кладбищ) от общего количества» - плановый показатель – «100,0», фактическое значение – «100,0».

Показатель 6 «Доля выполненного ремонта объектов благоустройства (памятников, детских площадок) от общего количества» - плановый показатель – «100,0», фактическое значение – «100,0».

Показатель 7 «Количество убранных свалочных очагов на территории сельского поселения» - плановый показатель – «1», фактическое значение – «1».

Показатель 8 «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности» - плановое значение – «5», фактическое значение – «5».

 Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации 

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки). 

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период (УДгп) рассчитывается по формуле: 

УДгп = 0,5 х УДп + 0,5 х УДстр.эл.,

где УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде; 

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 100,0 процентов

УДп=  (100 + 100 + 100 + 100 + 100+100+100+100) / 8 =100,0.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) в 2025 году составляет 100,0 (средневзвешенное значение уровней достижения 2-х структурных элементов).
УДстр.эл. = (1 х 100 + 1 х 100) / 2 = 100,0.
Уровень достижения муниципальной программы (УДгп) за 2025 год составляет 100 процентов. 

УДгп = 0,5 х 100 + 0,5 х 100= 100.

2. Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле:

ОПгп = 0,7 х ОПпГП + 0,3 х ОПпСЭ,

где ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 78,1 

(100 + 100 + 100 + 100 + 100+100+100+(-75)) / 8.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 78,1 (100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100+(-75) / 8).

Оценка динамики прироста значений показателей (ОПгп) за 2025 год составляет 93,4 (0,7 х 100 + 0,3 х 78,1).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

N

ФинУп = ∑ wi х E (Pi) х 100,

i = 1

где ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N –количество критериев;

wi–удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

E (Pi)–значение i-го критерия.

1. Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета поселения в рамках муниципальной программы в отчетном году рассчитывается как отношение суммы объема утвержденных бюджетных ассигнований бюджета поселения по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований за исключением объема кассовых расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы к сумме  объема утвержденных бюджетных ассигнований бюджета  поселения по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований: ((290,6 + 724,3) – 999,6) / (290,6 + 724,3) = 0,0,2 значение критерия: 1.
2. Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году: 1014,9 / 1014,9х 100 % = 100,0 процентов, значение критерия – 1.

3. Уровень кассового исполнения по расходам бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета поселения к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 г.:  999,6/ 1014,9 = 98,5, значение критерия – 1.

4. Уровень освоения средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2025 году к объему средств бюджета поселения, запланированных на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 999,6 / 1014,9 = 98,5, значение критерия – 1.

5. Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в отчетном году рассчитывается как отношение объема освоенных внебюджетных источников финансирования муниципальной программы по состоянию на 31 декабря отчетного года к объему внебюджетных источников финансирования, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 0 / 0 = 0, значение критерия – 0.

6. Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде: 999,6 / 1014,9 = 98,5, значение критерия – 1.

7. Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации структурного элемента муниципальной программы к степени соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию структурного элемента муниципальной программы: 1 / 1 = 1, значение критерия – 1.

8. Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементов муниципальной программы, от общего их количества: 2 /2 = 1, значение критерия 1.

Оценка качества финансового управления с учетом критериев по вышеуказанным показателям составит: (1 х 0,125 х 100) + (1 х 0,125 х 100) + (1 х 0,125 х 100) + (1 х 0,125 х 100) + (0 х 0,125 х 100) + (1 х 0,125 х х 100) + (1 х 0,125 х 100) +(1х0,125х100) = 12,5+12,5+12,5+12,5+0+12,5+12,5+12,5 = 87,5.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается по формуле:

0,8 х УДгпi + 0,1 х ОПгп + 0,1 х ФинУп = ИОиЭфгп,

0,8 х 100 + 0,1 х 93,4 + 0,1 х 87,5 = 98,0 процентов, в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы».

5. Расходы, произведенные в 2025 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям сельского поселения.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в отчетном году составил 15,3 тыс. рублей.

7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы  Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов), 

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год

	№ 

п/п
	Наименование

мероприятия (результата)/ контрольной точки
	Плановый срок реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки
	Фактический срок реализации мероприятия (результата)/

наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 

(должность/Ф.И.О.)
	Причины 

нереализации/

реализации 

не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории поселения»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнены мероприятия по озеленению территории Болдыревского сельского поселения»
	х
	х
	х
	х
	х
	Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П.Гризодуб
	

	1.2
	Контрольная точка 1.1. «Высажены саженцы цветов и деревьев на территории поселения»
	7 мая 2025 г.
	7мая 2025 г.
	х
	х
	выполнено. Высажено 50 саженцев цветов на территории памятников
	Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П.Гризодуб
	

	1.3
	Мероприятие (результат) 1.2. «Выполнены мероприятия по содержанию мест захоронения»
	Х
	Х
	Х
	Х 
	Х 
	Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П.Гризодуб
	

	1.4
	Контрольная точка 1.2 «Заключены договоры на мероприятия по содержанию кладбищ»
	31 декабря 2025 г.
	09 апреля 2025 г.
	х
	х
	выполнено. Заключен договор № 172/н-а от 09.04.2025
	Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П.Гризодуб
	

	1.5
	Контрольная точка 1.2.1 «Услуга оказана (работы выполнены)
	31 декабря 2025г
	
	
	
	выполнено. Платежное поручение  № 78815 от 16.04.2025 на сумму 20615,60 рублей
	Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П.Гризодуб
	

	1.6
	Мероприятие (результат)1.3. «Выполнены мероприятия по организации благоустройства территории Болдыревского сельского поселения»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х 
	Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П.Гризодуб
	

	1.7
	Контрольная точка 1.3.1 «Заключены договора на мероприятия по благоустройству населенных пунктов поселения»
	31.12.2025
	16.09.2025
	Х
	Х 
	выполнено. Заключено 9 договоров (контрактов) на сумму 337328 рублей
	Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П.Гризодуб
	

	1.8
	Контрольная точка 1.3.2 «Услуга оказана (работы выполнены»
	31.12.2025
	18.09.2025
	Х
	Х 
	Выполнено. 

П/п № 343540 от 20.03.2025 на сумму 228000руб;

п/п№891098 от 24.04.2025 на сумму 2000руб; п/п №116800 от 07.05.2025 на сумму 8654руб;

п/п № 328108 от 16.05.2025 на сумму 1828руб; п/п № 328109 на сумму 855 руб; 

п/п №413626 от 22.05.2025 на сумму 4800руб; п/п № 464663 от 27.05.2025 на сумму 14509руб; п/п № 893572 от 24.06.2025 на сумму 14250руб; п/п № 673778 от 08.08.2025 на сумму 40472,74руб; п/п № 673923-673925 от 08.08.2025г. на сумму20097,26руб.;

п/п № 307373 от 18.09.2025 на сумму 1862руб.
	Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П.Гризодуб
	

	1.9
	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по приобретению и установке детского игрового комплекса»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П.Гризодуб
	

	1.10
	Контрольная точка 1.4.1 «Заключен договор на приобретение и установку детского игрового комплекса»
	15.06.2025
	03.06.2025
	Х 
	Х 
	выполнено. Заключен муниципальный контракт № Д-РД-25-00048 от 03.06.2025
	Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П.Гризодуб
	

	1.11
	Контрольная точка 1.4.2 «Услуга оказана (работы выполнены)
	31.12.2025
	08.07.2025
	Х 
	Х 
	выполнено.

П/П № 525036 от 04.08.2025 на сумму 600000,00 руб.
	Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П.Гризодуб
	

	1.12
	2. Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

	1.13
	Мероприятие (результат) 1.1.1 «Выполнены мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов на территории Болдыревского сельского поселения»
	Х 
	Х 
	Х 
	Х 
	Х 
	Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П.Гризодуб
	

	1.14
	Контрольная точка 1.1 «Заключены договора на мероприятия по поддержанию санитарного состояния на территории Болдыревского сельского поселения»
	01.06.2025
	25.02.2025;

26.11.2025
	Х 
	Х 
	Выполнено.

Заключено 2 договора (контракта) на сумму 41640 рублей
	Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П.Гризодуб
	

	1.15
	Контрольная точка 1.1.2 «Услуга оказана (работы выполнены)
	31.12.2025
	02.12.2025
	Х 
	Х 
	Выполнено.
П/п № 356812 от 17.07.2025 на сумму 19760руб; п/п № 41622 от 03.09.2025на сумму 9880 руб; п/п №439148 от 02.12.2025 на сумму 12000 руб.
	Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П.Гризодуб
	

	1.16
	Мероприятие (результат) 2. «Проведены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П.Гризодуб
	

	1.17
	Контрольная точка 2.1 «Проведены мероприятия по вопросам экологического просвещения и формирования экологической культуры»
	31.12.2025
	25.12.2025
	Х
	Х
	выполнено.

Проведено 5 бесед, круглых столов по вопросам экологического просвещения и формирования экологической культуры
	Специалист 1 категории Должикова А.Г.
	

	1.18.
	Контрольная точка 2.2 «Услуга оказана (работы выполнены)
	31.12.2025
	25.12.2025
	
	
	выполнено.

Проведено 5 бесед, круглых столов по вопросам экологического просвещения и формирования экологической культуры
	Специалист 1 категории Должикова А.Г.
	


Приложение № 2 

к отчету о реализации муниципальной программы  Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2025 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы 

(тыс. рублей) 
	Процент освоения бюджетных средств 
с учетом сложившейся экономии, (%)
	Примечания



	
	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Муниципальная программа Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
	Всего, в том числе:
	1014,9
	1014,9
	999,6
	98,5
	Невостребованные средства 15,3 тыс. руб.

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	областной бюджет
	600,0
	600,0
	600,0
	100,0
	

	
	
	бюджет района
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджет поселения
	414,9
	414,9
	399,6
	96,3
	Невостребованные средства 15,3 тыс. руб.

	
	
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	

	2.
	Комплексе процессных мероприятий «Благоустройство территории поселения»
	Всего, в том числе:
	966,8
	966,8
	957,9
	99,1
	Невостребованные средства 8,9 тыс. руб.

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	областной бюджет
	600,0
	600,0
	600,0
	100,0
	

	
	
	бюджет района
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджет поселения
	366,8
	366,8
	357,9
	97,6
	Невостребованные средства 8,9 тыс. руб.

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Комплексе процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
	Всего, в том числе:
	48,1
	48,1
	41,7
	86,7
	Невостребованные средства 6,4 тыс. руб.

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджет района
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджет поселения
	48,1
	48,1
	41,7
	86,7
	Невостребованные средства 8,9 тыс. руб.

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	


Приложение № 3 

к отчету о реализации муниципальной программы  Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2025 год
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей
	№ п/п
	Наименование показателя


	Единица

измерения


	Признак

положительной

тенденции (возрастающий/

убывающий)
	Значения показателя
муниципальной программы,
структурного элемента муниципальной программы
	Оценка

динамики прироста

(процентов)


	Обоснование отклонений
значений 

показателя
на конец 

отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Показатели муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

	1.1.
	Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов
	процентов


	возрастание
	70,0
	72,0
	72,0
	100,0
	Увеличилось количество населения, удовлетворенных уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов поселения

	1.2.
	Привлечение организаций к работам по благоустройству
	процентов


	возрастание
	85,0
	85,0
	85,0
	100,0
	

	1.3.
	Количество проведенных субботников
	штук
	-
	15
	15
	15
	100,0
	

	1.4.
	Общее количество высаженных зеленых насаждений
	штук
	-
	50
	50
	50
	100,0
	

	1.5.
	Доля содержания мест захоронений (кладбищ) от общего количества
	процентов
	-
	100
	100
	100
	100,0
	

	1.6.
	Доля выполненного ремонта объектов благоустройства (памятников, детских площадок и др.) от общего количества
	процентов
	-
	100
	100
	100
	100,0
	

	1.7.
	Количество убранных свалочных очагов на территории сельского поселения
	штук
	-
	1
	1
	1
	100,0
	

	1.8.
	Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения
	штук
	-
	20
	5
	5
	-75,0
	В связи с отсутствием специалиста, снизилось количество мероприятий по экологическому просвещению населения Болдыревского сельского поселения

	2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории поселения»

	2.1.
	Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов
	процентов


	возрастание
	70,0
	72,0
	72,0
	100,0
	Увеличилось количество населения, удовлетворенных уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов поселения

	2.2.
	Привлечение организаций к работам по благоустройству
	процентов


	возрастание
	85,0
	85,0
	85,0
	100,0
	

	2.3.
	Количество проведенных субботников
	штук
	-
	15
	15
	15
	100,0
	

	2.4..
	Общее количество высаженных зеленых насаждений
	штук
	-
	50
	50
	50
	100,0
	

	2.5.
	Доля содержания мест захоронений (кладбищ) от общего количества
	процентов
	-
	100
	100
	100
	100,0
	

	2.6.
	Доля выполненного ремонта объектов благоустройства (памятников, детских площадок и др.) от общего количества
	процентов
	-
	100
	100
	100
	100,0
	

	
	3. Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

	3.1.
	Количество убранных свалочных очагов на территории сельского поселения
	штук
	-
	1
	1
	1
	100,0
	

	3.2.
	Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения
	штук
	-
	20
	5
	5
	-75,0
	В связи с отсутствием специалиста, снизилось количество мероприятий по экологическому просвещению населения Болдыревского сельского поселения


