
[image: image1.png]



Проект   

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛДЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___2026                                   № __                                             х. Болдыревка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Болдыревского сельского поселения» 
за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 06.08.2024 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Болдыревского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Болдыревское сельское поселение», Администрация Болдыревского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Болдыревского сельского поселения Болдыревского сельского поселения» за 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Болдыревского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 

Болдыревского сельского поселения                                   А.П.Гризодуб

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Болдыревского сельского поселения

от ___2026 № __

Отчет

 о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Болдыревского сельского поселения» за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год
В целях создания условий для устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса Болдыревского сельского поселения, а так же повышения уровня качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг, в рамках реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Болдыревского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 31.10.2018 № 122 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс процессных мероприятий. 
Муниципальная программа включает в себя комплекс процессных мероприятий «Развитие и содержание коммунального хозяйства».
 В 2025 году за счет средств местного бюджета выполнялись работы по содержанию светильников уличного освещения, производилась оплата за уличное освещение.

2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год
Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы комплекса процессных мероприятий.
Основной целью комплекса процессных мероприятий «Развитие и содержание коммунального хозяйства» является обеспечение населения Болдыревского сельского поселения качественными жилищно-коммунальными услугами.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие и содержание коммунального хозяйства» предусмотрена реализация двух мероприятий.
Мероприятие 1. «Выполнены мероприятия по организации освещения улиц Болдыревского сельского поселения». По итогам 2025 года мероприятие выполнено в полном объеме. Заключено 4 договора (контракта) на общую сумму 615,7 тыс. рублей. Произведена оплата за уличное освещение, осуществлялись мероприятия по обслуживанию светильников уличного освещения.

Мероприятие 2. «Выполнены мероприятия по организации в границах Болдыревского сельского поселения газоснабжения».
 В 2025 году на реализацию данного мероприятия финансовые средства не предусматривались.

По комплексу процессных мероприятий «Развитие и содержание коммунального хозяйства» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 4, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока -0.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы: 

своевременное выделение средств  на  коммунальное хозяйство позволило выполнить комплекс мероприятий по улучшению состояния инженерной  инфраструктуры, что в свою очередь привело к снижению социальной напряженности среди населения поселения.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 717,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0  тыс. рублей;
бюджет района- 0,0 тыс. рублей;
бюджет поселения – 717,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов от 26.12.2024 № 118 «О бюджете Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 717,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 717,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0  тыс. рублей;

бюджет района- 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 717,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 615,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0  тыс. рублей;

бюджет района- 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 615,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
Средства бюджета освоены на 85,9%. Невостребованные средства составили 101,4 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы, и её структурных элементов за 2025 год
Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, фактические значения которых соответствуют плановым.

Показатель 1. «Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов поселения»» – плановое значение «30,3», фактическое значение – «30,3»;

Показатель 2. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Болдыревского сельского поселения» – плановое значение «100 процентов», фактическое значение – «100,0 процентов»;

Показатель 3 «Уровень газификации Болдыревского сельского поселения» – плановый показатель – «50,2», фактический показатель – «50,2».

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки). 

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период (УДгп) рассчитывается по формуле: 

УДгп = 0,5 х УДп + 0,5 х УДстр.эл.,

где УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде; 

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 100,0 процентов

УДп=  (100 + 100 + 100) / 3 =100,0.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) в 2025 году составляет 100,0 (средневзвешенное значение уровней достижения одного структурного элемента).
УДстр.эл. = (1 х 100) / 1 = 100,0.
Уровень достижения муниципальной программы (УДгп) за 2025 год составляет 100 процентов. 

УДгп = 0,5 х 100 + 0,5 х 100= 100.

2. Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле:

ОПгп = 0,7 х ОПпГП + 0,3 х ОПпСЭ,

где ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 100 

(100 + 100 + 100) / 3.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 100 (100 + 100) / 2).

Оценка динамики прироста значений показателей (ОПгп) за 2025 год составляет 100 (0,7 х 100 + 0,3 х 100).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

N

ФинУп = ∑ wi х E (Pi) х 100,

i = 1

где ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N –количество критериев;

wi–удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

E (Pi)–значение i-го критерия.

1. Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета поселения в рамках муниципальной программы в отчетном году рассчитывается как отношение суммы объема утвержденных бюджетных ассигнований бюджета поселения по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований за исключением объема кассовых расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы к сумме  объема утвержденных бюджетных ассигнований бюджета  поселения по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований: ((717,1 + 0) – 615,7) / (717,1 +0) = 0,14, значение критерия: 1-0,14/0,15=1.

2. Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году: 717,1 / 717,1х 100 % = 100,0 процентов, значение критерия – 1.

3. Уровень кассового исполнения по расходам бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета поселения к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 г.:  615,7/ 717,1 = 85,9, значение критерия –0,86.

4. Уровень освоения средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2025 году к объему средств бюджета поселения, запланированных на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 615,7 / 717,1 = 85,9, значение критерия – 0,86.

5. Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в отчетном году рассчитывается как отношение объема освоенных внебюджетных источников финансирования муниципальной программы по состоянию на 31 декабря отчетного года к объему внебюджетных источников финансирования, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 0 / 0 = 0, значение критерия – 0.

6. Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде: 615,7 / 717,1 = 86,0, значение критерия – 0,86.

7. Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации структурного элемента муниципальной программы к степени соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию структурного элемента муниципальной программы: 1/ 0,86 = 1,16, значение критерия – 1.

8. Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементов муниципальной программы, от общего их количества: 1 /1 = 1, значение критерия 1.

Оценка качества финансового управления с учетом критериев по вышеуказанным показателям составит: (1 х 0,125 х 100) + (1 х 0,125 х  100) + (0,86 х 0,125 х 100) + (0,86 х 0,125 х 100) + (0 х 0,125 х 100) + (0,86 х 0,125 х х 100) + (1 х 0,125 х 100) +(1х0,125х100)= 12,5+12,5+12,5+12,5+12,5+12,5+12,5+12,5 = 82,25.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается по формуле:

0,8 х УДгпi + 0,1 х ОПгп + 0,1 х ФинУп = ИОиЭфгп,

0,8 х 100 + 0,1 х 100 + 0,1 х 82,25 = 98,0 процентов, в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы».

5. Расходы, произведенные в 2025 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям сельского поселения.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в отчетном году составил 101,4 тыс. рублей.
7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.
 

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы  Болдыревского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Болдыревского сельского поселения» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов), 

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год

	№ 

п/п
	Наименование

мероприятия (результата)/ контрольной точки
	Плановый срок реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки
	Фактический срок реализации мероприятия (результата)/

наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 

(должность/Ф.И.О.)
	Причины 

нереализации/

реализации 

не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие и содержание коммунального хозяйства»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнены мероприятия по организации освещения улиц Болдыревского сельского поселения»
	х
	х
	х
	х
	х
	Администрация Болдыревского сельского поселения
	

	1.2
	Контрольная точка 1.1. «Заключены договора на поставку электрической энергии для уличного освещения»
	20 января 2025 г.
	15 января 2025 г.
	х
	х
	Выполнено. 

Заключен договор № 61100300797 от 15.01.2025

	Глава Администрации Болдыревского сельского поселения Гризодуб А.П.
	

	1.3.
	Контрольная точка 1.2. «Услуга оказана (работы выполнены)
	31 декабря 2025
	19 декабря 2025
	х
	х
	Выполнено.

П/п № 741293 от 24.01.2025 на сумму 35207руб;

п/п №482150 от 05.02.2025 на сумму 14810,05руб;

п/п №708171 от 17.02.2025 на сумму 21592,61;

п/п № 708170 от 17.02.2025 на сумму 18768,83;

п/п № 30968 от 05.03.2025 на сумму 16191,61;

п/п №282212 от 14.03.2025 на сумму 10445,50;

п/п №304421 от 18.03.2025 на сумму 18736,93;

п/п №506641 от 03.04.2025 на сумму 14049,78;

п/п №806110 от 17.04.2025 на сумму 6646,73;

п/п № 845369 от 21.04.2025 на сумму 16627,87;

п/п № 116895 от 06.05.2025 на сумму 12468,12;

п/п № 328110 от 16.05.2025 на сумму 6835,65;

п/п № 392450 от 21.05.2025 на сумму 15007,58;

п/п №632521 от 06.06.2025 на сумму 11258,51;

п/п № 811772 от 18.06.2025 на сумму 1184,74;

п/п № 893574 от 24.06.2025 на суму 11468,53;

п/п № 104378 от 03.07.2025 на сумму 9226,67;

п/п № 336483 от 16.07.2025 на сумму 8062,49;

п/п № 368961 от 18.07.2025 на сумму 13187,40;

п/ п № 571561 от 06.08.2025 на сумму 9893,56;

п/п №775531 от 15.08.2025 на сумму 10765,11;

п/п № 792193 от 18.08.2025 на сумму 13266,65;

п/п №42058 от 03.09.2025 на сумму 9949,98;

п/п №294303 от 17.09.2025 на сумму 18838,78;

п/п №307374 от 18.09.2025 на сумму 16799,59;

п/п №449993 от 02.10.2025 на сумму12599,70;

п/п №734990 от 17.10.2025 на сумму 17781,69; п/п №769196 от 21.10.2025 на сумму 17809,94;

п/п №53493 от 06.11.2025 на сумму 13360,66;

п/п №240866 от 14.11.2025 на сумму 19561,89;

п/п №279418 от 18.11.2025 на сумму 19988,62;

п/п №473043 от 04.12.2025 на сумму 14991,46;

п/п № 731804 от 17.12.2025 на сумму 27838,59;

п/п № 786744 от 19.12.2025 на сумму 3877,16


	Администрация Болдыревского сельского поселения, Кудрявцева И.В.-ведущий специалист-главный бухгалтер
	

	1.4. 
	Контрольная точка 1.3. «Заключены договоры на содержание светильников уличного освещения»
	31 декабря 2025
	06 июня 2025;

19 сентября 2025;

03 декабря 2025
	х
	х
	Выполнено. 

Договор №9 от 06.06.2025 на сумму 72377 руб.;

Договор № 19/09 от 19.09.2025 на сумму 17599 руб;

Договор № 03/12 от 03.12.2025 на сумму 36664 руб.


	Глава Администрации Болдыревского сельского поселения Гризодуб А.П.
	

	1.5.
	Контрольная точка 1.4. «Услуга оказана (работы выполнены»
	31 декабря 2025
	08 декабря 2025
	х
	х
	Выполнено. 

П/п № 744479 от 11.06.2025 на сумму 72377 руб;

п/п № 349633 от 23.09.2025 на сумму 17599руб;

п/п № 568695 от 08.12.2025 на сумму 36664 руб.


	Администрация Болдыревского сельского поселения, Кудрявцева И.В.-ведущий специалист-главный бухгалтер
	

	1.6.
	Мероприятие (результат) 2.1 «Выполнены мероприятия по организации освещения улиц Болдыревского сельского поселения»
	31 декабря 2025
	31 декабря 2025
	х
	х
	Уровень газификации Болдыревского сельского поселения составляет 50,2%
	Глава Администрации Болдыревского сельского поселения Гризодуб А.П.
	


Приложение № 2 

к отчету о реализации муниципальной программы  Болдыревского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Болдыревского сельского поселения» за 2025 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы 

(тыс. рублей) 
	Процент освоения бюджетных средств 
с учетом сложившейся экономии, (%)
	Примечания



	
	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Муниципальная программа Болдыревского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Болдыревского сельского поселения»
	Всего, в том числе:
	717,1
	717,1
	615,7
	85,9
	Невостребованные средства 101,4 тыс. руб.

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджет района
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджет поселения
	717,1
	717,1
	615,7
	85,9
	Невостребованные средства 101,4 тыс. руб.

	
	
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	

	2.
	Комплексе процессных мероприятий «Развитие и содержание коммунального хозяйства»
	Всего, в том числе:
	717,1
	717,1
	615,7
	85,9
	Невостребованные средства 101,4 тыс. руб.

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджет района
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджет поселения
	717,1
	717,1
	517,7
	85,9
	Невостребованные средства 101,4 тыс. руб.

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение № 3 

к отчету о реализации муниципальной программы  Болдыревского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Болдыревского сельского поселения» за 2025 год
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей
	№ п/п
	Наименование показателя


	Единица

измерения


	Признак

положительной

тенденции (возрастающий/

убывающий)
	Значения показателя
муниципальной программы,
структурного элемента муниципальной программы
	Оценка

динамики прироста

(процентов)


	Обоснование отклонений
значений 

показателя
на конец 

отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Показатели муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Болдыревского сельского поселения»

	1.1.
	Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов поселения
	Км.

	-
	30,3
	30,3
	30,3
	100,0
	

	1.2.
	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Болдыревского сельского поселения
	процентов


	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	

	1.3.
	Уровень газификации Болдыревского сельского поселения
	процентов
	-
	50,2
	50,2
	50,2
	100,0
	

	1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие и содержание коммунального хозяйства»

	2.1.
	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Болдыревского сельского поселения
	процентов


	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	

	2.2.
	Уровень газификации Болдыревского сельского поселения
	процентов
	-
	50,2
	50,2
	50,2
	100,0
	


